SCHEMA DEL DISCIPLINARE D’INCARICO

OGGETTO:	Affidamento di incarico professionale a _______________ per la direzione lavori, misura e contabilità, assistenza lavori, accatastamento, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza per l’esecuzione dei lavori di ”Sistemazione del Rio Potok per il ripristino dell’officiosità idraulica del bacino idrografico sotteso”.

L’anno …………………….. il giorno…………………… del mese di …… (……..), in Gorizia, nella Residenza Municipale;

Premesso che con determina dirigenziale n……...dd. ……..… è stata indetta una gara per l’affidamento dell’incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto approvando contestualmente lo schema di disciplinare d’incarico contenente le modalità e le condizioni per l’espletamento dello stesso;

Che, in esito a detta gara, con determinazione dirigenziale n……...dd. ……..…, l’incarico professionale in argomento è stato aggiudicato a …………………….., alle condizioni tutte del suddetto schema di disciplinare d’incarico e dell’offerta prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara;

tra

il dott. ing. Ignazio Spanò, Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Gorizia, domiciliato per carica in Gorizia, presso la Residenza Municipale, che dichiara di agire nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di Gorizia, con sede in Gorizia, in Piazza Municipio n. 1, C.F. n. 00122500317, di seguito denominato semplicemente “Stazione Appaltante”

e

………………………………………nato a…………. il ………. residente a……………………., iscritto all’ordine degli ……………………….della provincia di ………………….al n.…………………………, Codice Fiscale e Partita IVA ………………., nel prosieguo denominato semplicemente “Professionista (o Associazione – in caso di A.T.I. – oppure Società)”, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO

Il Comune di Gorizia affida a ………………….. che accetta, l’incarico per lo svolgimento delle attività per la  direzione lavori, misura e contabilità, assistenza lavori, accatastamento, certificato di regolare esecuzione dei lavori di ”Sistemazione del Rio Potok per il ripristino dell’officiosità idraulica del bacino idrografico sotteso”.

ART. 2 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

2.1. Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto della Legge, dal Regolamento, dal Capitolato e dal Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo (o di regolare esecuzione) dei lavori, compresa l’assistenza giornaliera, la misura, la contabilità e la liquidazione degli stessi, e gli eventuali pareri sulle riserve dell’impresa e le ipotesi di accordo bonario;

2.2. Dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente agli obblighi imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio quelle in materia di adempimenti nei confronti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dell’Osservatorio Regionale dei ll.pp., quelle in materia di subappalto, ecc.);

2.3. Dovrà essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri degli uffici preposti all’utilizzo dell’opera, entro il termine concordato con il R.U.P. nel rispetto delle previsioni regolamentari;

2.4. Dovrà essere garantita la visita quotidiana in cantiere e l’assistenza dei lavori, ivi compresa l’adozione di tutti provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;

2.5. Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori, sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto, sia per quanto riguarda la liquidazione dello stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

2.6. Dovrà essere prodotta al R.U.P. relazione mensile sull’andamento tecnico - economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa esecutrice, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno altresì contenere:

- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di Avanzamento Lavori;

- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;

- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;

- la posizione di regolare d’iscrizione a INPS, INAIL e Cassa Edile (se dovuta) della ditta appaltatrice e le eventuali modifiche intervenute;

2.7. Dovrà essere garantita la redazione di tutti gli elaborati e degli atti (relazioni, domande, documenti contabili e grafici) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori, in ordine alla materiale fruibilità dell’opera ed inclusi quelli relativi all’eventuale collaudo statico e tecnico-amministrativo;

2.8. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

2.9. Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con gli uffici regionali, per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi connessi alla realizzazione dell’intervento;

2.10. Dovrà essere assicurata, sentito il parere del R.U.P. la predisposizione di eventuali varianti al progetto dell’opera, previa circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa della variazione medesima. In tale evenienza sarà corrisposto l'onorario secondo le aliquote e modalità della tariffa professionale vigente al momento dell’incarico, con riferimento all’importo delle opere oggetto di variante;

2.11. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti per la redazione della relazione relativa alle strutture ultimate, con raccolta di tutte le prove e certificazioni per il collaudo statico, qualora necessario.

Nell’incarico è compresa ogni incombenza prevista per la Direzione Lavori stabilita dalle norme del vigente Capitolato Generale d’Appalto e da tutta la normativa vigente in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Quale incaricato della Direzione Lavori, il professionista assume, inoltre, i seguenti obblighi:

- Collaborazione e coordinamento con il Responsabile unico del Procedimento designato dal committente;

- Formalizzazione dell’inizio dei lavori entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente o nei termini più brevi eventualmente indicati negli elaborati di gara;

- Redazione tempestiva di tutti gli atti contabili relativi all’appalto sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto che per quelle relative allo stato finale e predisposizione della relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori per il collaudatore tecnico-amministrativo, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell’impresa esecutrice; l’Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di rivalsa relativamente alle specifiche responsabilità del Direttore dei lavori;

- Assistenza e sorveglianza dei lavori (ivi compresa l’esecuzione di tutte le misure, controlli e verifiche necessarie) e regolare redazione e tenuta di tutti gli atti previsti dalla normativa vigente;

- Redazione degli atti successivi all’ultimazione dei lavori necessari al Collaudo dell’Opera;

- Esecuzione di tutte le verifiche edili necessarie per l’agibilità dei luoghi;

- Controllo e verifica di validità, al termine della realizzazione dell’intervento, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l’esecuzione dei lavori, del Piano di Manutenzione, del Manuale d’uso e del Manuale di manutenzione.

ART. 3 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, alle seguenti prescrizioni:

3.1 Il professionista assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996 e dell’art. 34 del Regolamento, con l’obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che entrassero in vigore durante lo svolgimento dell’incarico;

3.2 Il professionista dovrà garantire al Responsabile unico del procedimento l’assistenza per gli adempimenti imposti all’ente committente da norme cogenti; in particolare sarà cura del coordinatore proporre in bozza, ove necessaria, al RUP e/o Responsabile dei Lavori la comunicazione per la <<notifica preliminare>> di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 494/1996, per l’inoltro agli organi competenti. Inoltre sarà suo preciso obbligo verificare l’idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e con la normativa di settore e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

3.3 Il professionista dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l’onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai tariffari professionali  vigenti al momento dell’offerta prodotta in sede di gara;

3.4 Il professionista dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, impartendo all’impresa, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile unico del procedimento; inoltre dovrà dare comunicazione dell’inadempienza all’A.S.S. territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del Committente, nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile unico del procedimento, di segnalare alla medesima Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze dovute anche al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza.

3.5 Il professionista dovrà garantire la costante reperibilità, nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 494/96, durante tutta la durata dei lavori; ai fini della sicurezza del cantiere, dovrà comunque garantire la propria personale presenza almeno 2 (due) volte alla settimana ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato o quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori; il professionista, anche tramite l’eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 3.6..

3.6 A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotate sul Giornale dei Lavori, da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.

3.7 Il professionista verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile e del DURC. L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al responsabile unico del procedimento/Responsabile dei Lavori;

3.8 Il professionista dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione mensile sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l’obbligo per il coordinatore stesso di segnalare le inadempienze dell’impresa e le sospensioni, o le proposte di sospensione, dei lavori conformi alle disposizioni di cui all’art. 5, lettere e) ed f) del D.L.vo 494/1996;

3.9 Il professionista dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

# ART. 4 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento della propria attività il professionista dovrà osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza.

Il professionista inoltre espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

# ART. 5 - TERMINI

L’incarico di direzione lavori e all’incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo (o di regolare esecuzione).

# ART. 6 - COLLABORAZIONI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, restando ferma la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune di Gorizia per tutte le prestazioni fornite, nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.

Il Comune di Gorizia sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l’espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto da parte della stazione appaltante oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7.

# ART. 7 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe nazionali degli ingegneri ed architetti (L. n. 143/1949 e ss. mm. e D.M. 4.4.2001) e sulla scorta dell’offerta prodotta in sede di gara, è pari ad euro _______ (esclusi INARCASSA 2% e IVA 20%), importo comprensivo anche dei rimborsi spese, come risulta dallo schema di parcella allegato al presente atto sub “A”, quale sua parte integrante e sostanziale.

Nell’onorario per la direzione lavori di cui al presente articolo è compreso, tra l’altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’impresa, ivi compresi gli adempimenti nell’ipotesi di accordo bonario.

La definitiva entità dell’onorario spettante in ragione di quanto previsto nel presente atto verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale, con la stessa tariffa e modalità di calcolo di cui all’offerta in sede di gara.

# ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le competenze relative alla D.L., Assistenza, Misura e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione saranno corrisposte mediante stati d’avanzamento per spese tecniche, emessi contemporaneamente a quelli relativi ai lavori.

Su tutti i compensi sarà trattenuto l'importo del 5% a garanzia dell'assolvimento degli obblighi posti dalla legge a carico della D.L. e del Coordinatore della sicurezza.

Tutte le trattenute effettuate saranno restituite in unica soluzione, ad avvenuta approvazione da parte della stazione appaltante  del Certificato di regolare esecuzione (o di collaudo) delle opere eseguite, su presentazione di parcella definitiva.

Le prestazioni accessorie verranno liquidate ad accertata esecuzione.

In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il non corretto adempimento.

In caso di Raggruppamento sarà obbligo di ciascun professionista fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione dell’incarico di propria competenza. Spetterà al capogruppo raccogliere le fatture, con gli importi di spettanza dei singoli professionisti, vistarle per congruità, consegnarle alla stazione appaltante e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento.

La liquidazione degli stati di avanzamento delle spese tecniche sarà subordinata all’erogazione da parte dell’Amministrazione regionale delle rate di finanziamento.

# ART. 9 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Si da atto che il professionista, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. 14/2002, è munito di una polizza generale di responsabilità civile professionale (polizza n. ________ del _______ , rilasciata dalla ________________ ).

# ART. 10 - PENALITA’

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all’art. 11), l’ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- nel caso di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto sei per mille dell’onorario della relativa prestazione, per ciascun inadempimento;

- nell’ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto cinque per mille per ciascun giorno di ritardo dell’onorario della prestazioni oggetto di inadempimento.

In particolare per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente artt. 2,3, e 5, la stazione appaltante applicherà le penali per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili.

- la mancata presenza quotidiana in cantiere da parte di personale dell’Ufficio di D.L. (art. 3.4.) e del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva o del suo collaboratore (art. 5.5) comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell’uno per mille del relativo onorario.

Le penali di cui sopra verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

# ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

# ART. 12 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista alcun altro compenso o indennità di sorta, con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell’inadempimento.

# ART. 13 - RECESSO

L’Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il professionista avrà diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Il professionista potrà recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla stazione appaltante nella comunicazione scritta che dovrà pervenire con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; in tal caso egli avrà diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso.

# ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste in materia dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle previste dall’ordine professionale di appartenenza. Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

# ART. 15 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista e l’Amministrazione Comunale in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Gorizia.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

# ART. 17 - ELEZIONE DOMICILIO

Il professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in _________ , in via ________ , mentre elegge ai fini del presente atto obbligatoriamente domicilio a Gorizia, piazza Municipio, 1.

# ART. 18 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti alla stipula del presente atto sono ad esclusivo carico del professionista. Si intendono altresì a carico del medesimo gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione di elaborati grafici ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare.

# ART. 19 - CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente contratto è di € _________

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 4,5,6, 10, 11, 12, 13, 14, 18.

Fatto in un unico originale, con n. _____ allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.